M a t e r i á l   n a   z a s a d n u t i e

M e s t s k é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a   v   K r e m n i c i

dňa 08. novembra 2012

K bodu:  	Informácia o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici

Predkladá: 	RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ:	Ing. Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia		Ing. Lucia Sýkorová, referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie

- Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

vo veci informácie o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici

Dôvodová správa:

MsZ v roku 2011 súhlasilo so zámerom vybudovania 4 nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici. Ide o byty nižšieho štandardu s priemernou podlahovou plochou do 45 m2. V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá sa v súčasnosti aktualizuje vrátane rozpočtu stavby.

V zmysle podmienok dotácie podľa zákona 443/2010 Z.z. je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy (PPB) stanovený na 525 € a výška dotácie max. 75% z oprávnených nákladov. Vzhľadom na podmienky dotácie a celkovú podlahovú plochu novovybudovaných 4 bytov (154 m2) nemôžu celkové oprávnené výdavky presiahnuť sumu 80 850 €. To znamená, že hodnota všetkých prác ako stavebných tak i projekčných nesmie presiahnuť túto sumu. Po aktualizácii rozpočtu budú známe celkové náklady na stavebné práce. Ak náklady na výstavbu v rozpočte nepresiahnu sumu 80 850 € budeme  môcť podať žiadosť o dotáciu v zmysle spomínaného zákona. Ak však celkové náklady presiahnu túto sumu, nebude možné o dotáciu požiadať.

V prípade podania žiadosti o dotáciu sú možné tieto spôsoby dofinancovania zostávajúcich 25%.

- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) vo výške 75% oprávnených nákladov v kombinácii s vlastnými zdrojmi mesta vo výške 25% oprávnených nákladov

- dotácia z ministerstva vo výške 75% oprávnených nákladov v kombinácii s úverom zo ŠFRB vo výške 25 % oprávnených nákladov (úroková sadzba 1%).

Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený MsR na rokovanie MsZ.

V Kremnici 30.10.2012

Spracoval: Ing. Mariana Donovalová

Ing. Lucia Sýkorová