Odosielateľ : 	Ing. Mariana Donovalová		Adresát :  RNDr. Zuzana Balážová 				vedúca OVaŽP			                 	     primátorka mesta

V Kremnici dňa 02.07.2013

Vec

Prehľad o činnosti oddelenia výstavby a ŽP od 10.04.2013

- vypracovanie štatistického výkazu o začatých, rozostavaných a dokončených  bytoch za 1. štvrťrok 2013,

- rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica - rokovania s dodávateľom stavby vo veci preberacieho konania stavby, rokovania vo veci reklamácie verejného osvetlenia a lavičiek, spolupráca pri zabezpečení pripojenia nového el. rozvádzača, príprava podkladov pre kolaudáciu stavby – 01.07.2013 začatie kolaudačného konania,

- príprava podkladov pre vykonanie kontroly odborom SORO pre ROP Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja – kontrola bola vykonaná dňa 26.06.2013,

- zasnežovanie Štefánikovho námestia – uzatvorenie zmluvy, rokovania s projektantom, účasť na rokovaniach s dotknutými orgánmi,

- vykonanie štátneho stavebného dohľadu na stavbách,

- príprava spisovej agendy stavebného úradu pre vykonanie kontroly Obvodným úradom Banská Bystrica – kontrola bola vykonaná 22.06.2013,

- účasť na školení BOZP,

- pracovné stretnutie s projektantom a prevádzkovateľom Hotela Minciar na Skalke, z dôvodu plánovej prestavby, určenie regulatívov v zmysle územného plánu a podanie informácie o podkladoch potrebných k vydaniu stavebného povolenia,

- účasť na školení týkajúceho sa registratúrneho poriadku mestského úradu a ako aj vedenia evidencie pošty na jednotlivých oddeleniach elektronickou formou,

- účasť na kontrolných dňoch na stavbe Most na ceste „II/578“,

- účasť na kontrolných dňoch obnovy KP: baroková fontána, radnica, schody na faru,

- rokovanie s RSC BB ohľadom cesty popred ZŠ na Ulici Pavla Križku a cesty na Lúčky,

- obhliadka budovy bývalého štátneho majetku na Angyalovej ulici,

- príprava materiálov, pracovné stretnutia, spolupráca s firmou Remeslo a MsBP ohľadom prestavby bývalého CVČ na nájomné byty,

- kontrola starých environmentálnych záťaží - rekultivácie bývalej skládky Ovčín na Kremnických Baniach z Ústavu Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici,

- odvolanie sa voči rozhodnutiu Stavebného úradu v ZH vo veci vodozádržných opatrení na Kalvárii (na základe protestu prokurátora stavebný úrad v ZH zrušil územné rozhodnutie, Mesto Kremnica sa odvolalo voči tomuto rozhodnutiu, pretože malo všetky potrebné vyjadrenia a doklady – aj súhlasné stanovisko Banského úradu, podľa predbežných informácií stavebný úrad akceptoval odvolanie Mesta Kremnica a v rámci autoremedúry sám opraví vady svojho rozhodnutia),

- vypracovanie podkladov a vypracovanie súťaže – zákazka s nízkou hodnotou „Obnova exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Štefánikovom námestí v Kremnici“,

- vypracovanie VZN o deratizácii,

- reklamácia opadnutej omietky na MsKS,

- Lúčanský priechod - zabezpečenie predbežného rozpočtu vrátane rokovania s KPÚ na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu miestnej komunikácie s inžinierskymi sieťami (dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie),

- zabezpečenie obstarania zmien a doplnkov k ÚPN + verejné prerokovanie,

- Skalka - Obhliadka stavby viacúčelovej haly so súdnym znalcom v apríli 2013, znalecký posudok bol doručený Mestu Kremnica 28.06.2013, ešte v ten deň bol odovzdaný projektantovi na vyjadrenie,

- žiadosť o vyjadrenie KPÚ BB k zámeru odstránenia stavby drevární pri Zechenterovom dome podaná ešte v roku 2012 (15.11), KPÚ prerušilo konanie a následne zastavilo konanie, Mesto Kremnica sa voči rozhodnutiu KPÚ odvolalo v máji 2013 – do dnešného dňa nie je vec doriešená.